数据结构智能出卷系统 项目计划书

完善版 v3 · 以考查范围与题目草稿为核心的教师端出卷

摸鱼小组 · 完善版 v3

# 题目与基础需求

课题名称：《数据结构》智能出卷系统（完善版）。使用者为高校《数据结构》课程教师，唯一角色是教师，没有学生端。

基础需求一：教师上传教案、PPT 课件与课程大纲，系统解析后形成课程材料库，材料区分为教案、PPT、大纲、其他四类。

基础需求二：系统从材料中抽出知识树，点上承载专业术语、概念定义、解题步骤与教学重点，其中解题步骤是本版新增的抽取维度。

基础需求三：教师填写出卷需求，包括教学进度、考试范围、题型与数量、难度分布、重点考查方向，以及试卷时长与总分。

基础需求四：系统按出卷需求筛选、组织知识节点，生成一份本次考试的考查范围树，而不是让教师逐个勾选节点编号。

基础需求五：考查范围以树状呈现，教师可以修改文字、增删节点、排除子树，确认后范围锁定，才能进入组卷。

基础需求六：组卷严格按确认后的考查范围与材料讲解方式进行，从题库装配试卷；题库不足时产生题目草稿而不是静默补题。

基础需求七：教师可以预览试卷，修改题干、选项、答案、解析、分值与顺序，保存并导出 DOCX、PDF、TXT 及答题卡。

# 用户与对象

教师是系统的唯一用户：上传材料、维护知识树与题库、提出组卷需求、审核考查范围与题目草稿、导出试卷。

课程材料库是教师上传的全部教学材料的集合，材料包含解析后的正文，供知识抽取与组卷贴合讲解方式。

考查范围是根据出卷需求从知识树筛选组织出的树状结构，有提出与确认两种状态，是本版引入的核心用户可见对象。

题目草稿是模型针对题库缺口拟出的候选题，未获教师确认前不是题目，不得进入题库，也不得编入试卷。

# 技术栈

前端采用 React 18 + TypeScript + Vite + Ant Design 5 + React Router + Zustand，全部页面按教师工作台重新实现。

后端保持 FastAPI + SQLAlchemy async + aiosqlite，向量检索使用 ChromaDB 与本地 BAAI/bge-small-zh-v1.5 嵌入模型。

大模型能力由 DeepSeek Chat 提供；教学助手由单一 LangGraph 状态机编排，支持断线续聊与人工审核中断。

组卷主线在服务层实现：ScopeBuilder 负责提出考查范围，PaperAssembler 负责确认后的试卷装配。

# 主线：出卷需求 → 考查范围确认 → 组卷 → 草稿审核 → 导出

第一步，教师在组卷向导填写出卷需求，系统调用 ScopeBuilder 提出考查范围，状态为 proposed。

第二步，教师在树状审核页修改文案、增删节点、勾选包含关系，点确认后范围状态变为 confirmed 并锁定。

第三步，PaperAssembler 按确认范围拼接知识上下文，先检索题库装配试卷；未确认的范围直接拒绝组卷。

第四步，题型数量不足时，系统调用出题适配器拟定题目草稿，交由教师在草稿页接受或拒绝，接受后才写入题库。

第五步，教师在预览页修改题目与配分，保存试卷，并按需导出含答案或不含答案版本以及答题卡。

# 差异与验收

完善版对照两套差异基线验收：冻结的旧版可运行源码，以及原文档目录中的学术与工程文稿。

源码 churn、模块替换、学术文档重写三项度量均须不低于 30%，由仓库内 scripts/measure_diff.py 脚本量化。

模块清单覆盖十九个核心模块，材料种类、知识抽取、考查范围、题目草稿、组卷器、教学助手与各页面均已替换。

文档层面除四件套重写外，工程文档（README、领域词、架构决策记录）也按新术语全部改写。

# 风险

模型编造：知识抽取与拟草稿都约束只能使用材料原文内容，解题步骤不得编造，材料没有就留空。

题库不足：缺口只产生题目草稿，绝不静默写题入库；草稿未经确认不会出现在任何试卷上。

提取空步骤：部分材料没有显式解题步骤，系统保留空字段并在界面上提示教师补录。

# 交付物

可运行系统：仓库根目录的 backend 与 frontend，附本地运行说明与环境变量样例。

测试与度量：后端 pytest 套件覆盖考查范围与组卷守卫，30% 差异门脚本与单测。

文档四件套：项目计划书、中期报告、开发文档、答辩 PPT，全部按新大纲重写。